Уважаемые соседи!

Правление благодарит всех, кто принимает участие в дискуссии по вопросу закрытия поселка, как согласных, так и не согласных. Даны ценные рекомендации, заданы важные вопросы. Отдельная благодарность инициативной группе и жителям, которые принимают активное участие в подготовке проекта. Спасибо за платформу с вопросами – это сильно упростило задачу.

Рассказываем ниже, почему вообще появилась идея закрыть поселок, какие цели преследуются, в какой последовательности действовать, какие средства понадобятся.

1.Предпосылки и причины закрытия:

- Нарастающее увеличение потока посторонних лиц из вновь построенных и планируемых к постройке ЖК, находящихся в пешей доступности, использующих наш посёлок в качестве прогулочной и рекреационной зоны со всеми негативными для нас последствиями - распитие спиртных напитков, вандализм, хулиганство, экологический ущерб, мусор и т.п.

- Возрастающая интенсивность движения транспорта, использующего территорию и инфраструктуру СНТ для подъезда к станции и транзита (прогнозируется увеличение потока в связи со строительством новых ЖК), эксплуатирующего дороги для выезда мотоциклов и квадроциклов на канал, а также в качестве парковочной зоны на время «отдыха» водителей;

- Несоблюдение ПДД, скоростного и звукового режима, эксплуатация техники без глушителей, использование дорог посёлка в качестве зон для тренировок автошколами, спортивными секциями и т.п.

- Использование территории СНТ в наркобизнесе (осуществление закладок), рост случаев употребления наркотических средств на месте закладок.

- Возникновение реальных угроз собственности и безопасности жителей посёлка, ухудшение криминальной обстановки, рост аварийных ситуаций в связи с увеличением количества посторонних лиц и транспортных средств.

- Повышенный износ дорожного полотна.

2. Цели закрытия посёлка:

- Сохранение дачной атмосферы.

- Обеспечение правопорядка и безопасности на территории всего посёлка.

- Недопущение разрушения и порчи инфраструктуры и земель общего пользования СНТ.

- Защита имущества собственников и членов их семей.

- Минимизация экологического ущерба.

3. Общие принципы проекта закрытия посёлка:

- Главная цель - обеспечение защищенности и благополучия собственников и членов их семей.

- Принцип равного доступа всех собственников ко всей инфраструктуре безопасности.

- Недопущение коммерциализации инфраструктуры закрытия.

- Приоритет сохранения добрососедских отношений - поиск баланса интересов, уважение к разным точкам зрения, разрешение споров через компромисс.

- Обеспечение и защита прав собственников.

4. Преимущества ПОЭТАПНОЙ реализации проекта:

- Поэтапное финансирование проекта.

- Повышения контроля качества реализации проекта в пилотных зонах, возможность масштабирования полученного опыта.

- Мониторинг и оценка полезного эффекта, эксплуатационных расходов, надежности инфраструктуры закрытия и т.п.

- Совершенствование проекта и алгоритмов использования инфраструктуры закрытия с учетом опыта эксплуатации пилотных зон.

- Варианты закрытия границ:

Вариант 1 - В существующих кадастровых границах. Оценочная стоимость около 6 млн. рублей.

Установка ворот/калиток в конце улиц со стороны ул. Челюскинской, ул. Водопроводной, ул. Полетаева,

Общие мероприятия: установка 2-ух шлагбаумов и КПП (см. Подробнее схему в презентации). В презентации также указаны варианты дизайна ограждений.

Преимущества: относительная дешевизна и быстрота монтажа.

Недостатки: нарушение привычного уклада использования прогулочных зон вдоль канала, вдоль леса, дорожной инфраструктуры по ул. Водопроводная, ул. Полетаева и ул. Полигонная, множество калиток создаёт ощущение «режимного объекта», ухудшение положения угловых и крайних участков, высокие расходы на обслуживание.

Детальная смета – см. файл «Предварительная смета на установку ограждений» Вариант 1.

Вариант 2 – Вне кадастровых границ. Возможен по факту согласования с собственниками территорий. Оценочная стоимость около 8 млн. рублей.

Установка ворот/калиток только на улицах, граничащих с ул. Челюскинская,

Общие мероприятия: установка 2-ух шлагбаумов и 2-3 КПП, установка сетчатого ограждения с калитками для прохода жителей вдоль леса на ул. Полетаева и вдоль канала на ул. Водопроводная, установка заграждения (ворота/шлагбаум) на ул. Полигонная.

Преимущества: сохранение привычного уклада использования прогулочных зон вдоль канала, вдоль леса, дорожной инфраструктуры по ул. Водопроводная, ул. Полетаева и ул. Полигонная, сохранение ощущения единства пространства посёлка, учёт интересов крайних участков.

Недостатки: более высокая стоимость реализации, необходимость получения разрешений от администрации г. Мытищи, необходимость дополнительных согласований с Мосводоканалом (ул. Водопроводная) и Дмитровским лесничеством (ул. Полетаева), т.к. устанавливаемое ограждение будет проходить по землям, не принадлежащим нашему СНТ.

Детальная смета – см. файл «Предварительная смета на установку ограждений» Вариант 2.

С целью учёта интереса всех собственников, сохранения привычного уклада жизни, доступа к прогулочным зонам, жители, поддерживающие закрытие поселка, Правление и инициативная группа считают Вариант №2 предпочтительным и просят поддержать закрытие посёлка по Варианту №2. Хотя он и является более дорогим в финансовом плане, дальнейшая эксплуатация будет дешевле, а общий полезный эффект для всех - существенно выше, чем от торцевого поуличного заграждения. Вариант №2 представляет собой установку ограждений на территории по существующим кадастровым границам и частично по территориям, не принадлежащим нашему СНТ.

Вариант №1 должен остаться запасным в случае, если Вариант №2 не удастся согласовать в желаемом объеме.

Установка ограждений на чужих территориях запрещена до получения согласования с собственниками земли. Установка ограждений по территории, совпадающей с нашими кадастровыми границами, будет разрешена, в том числе за свой счет, согласно эскизам и планам в рамках единой концепции архитектурных решений после согласования с Администрацией г.о. Мытищи. Регламент установки ограждений будет опубликован после согласований, в случае принятия на общем собрании положительного решения о закрытии.

- ЭТАПЫ реализации проекта закрытия:

1. Утверждение принципиального решения о закрытии поселка (Согласен / Не согласен) и предпочтительного варианта закрытия на общем собрании 2025 г. Решение принимается квалифицированным большинством голосов (2/3), принявших участие в общем собрании членов СНТ «Старый большевик» и граждан без участия в товариществе, т.е. голосуют все собственники.

2. Проработка эскизных проектов, архитектурных решений, необходимых для согласования проекта с администрацией г.о. Мытищи.

3. Монтаж в местах установки ограждений дополнительных точек электропитания, камер видеонаблюдения за счет средств, имеющихся на расчетном счете.

4. Согласования проекта и варианта закрытия, утвержденных общим собранием.

На данных этапах (1-4) дополнительное финансирование проекта не требуется.

5. Планирование монтажа и ввода в эксплуатацию ограждений, ворот, калиток на всех улицах, регламентация технического обслуживания, доступа и пропуска.

1) перекрытие улиц со стороны ул. Челюскинская за счет целевых и добровольных взносов жителей этих улиц. Данное перекрытие сразу перекроет доступ посторонних лиц и транспорта со стороны улиц Силикатная, Стрелковая и от новых ЖК.

2) установка шлагбаумов и КПП на въезд со стороны ул. Блюхера и со стороны станции Челюскинская на пр. Старых большевиков для обеспечения беспрепятственного доступа жителей и их гостей, а также доставок, такси, аварийных служб и др. при любых обстоятельствах, в т.ч. в ручном режиме при отсутствии света, связи и прочих аварийных ситуациях.

3) установка ограждения на ул. Тухачевского вдоль лесной зоны и, возможно, установка КПП на ул. Тухачевского.

4) планомерное закрытие остальных улиц.

Допускается не только поочередная, но и параллельная реализация проекта на этапах 1), 2), 3), 4) п.5 в зависимости от финансовых возможностей.

- Организационные и технические вопросы:

- Доступ гостей, такси, доставки. Осуществляется по звонку / сообщению / мессенджеру на КПП от собственника земельного участка или членов семьи собственника.

- Проезд грузового транспорта. Осуществляется по Регламенту проезда грузового транспорта через КПП на ул. Блюхера на платной основе.

- Снег. Уборка осуществляется централизованно коммунальной снегоуборочной техникой. Контроль уборки и своевременного открытия / закрытия ворот осуществляет ответственное лицо со стороны правления.

- Количество пропусков на домовладение. Собственник земельного участка определяет необходимое количество карт на свою семью и подает заявку установленной формы. В случаях проживания арендаторов собственник подает заявку иной формы. Формы заявок будут утверждены позднее. В случае неправомерной передачи пропуска третьим лицам, в том числе на основе купли-продажи, пропуска блокируются без права восстановления.

- Ответственность за работу шлагбаумов. Назначенное ответственное лицо, заключение договора на техобслуживание.

- Отсутствие электричества. Установка системы резервного питания или другие технические решения. Будут рассмотрены предложения подрядчика по обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктуры с учетом возможных отключений связи и электричества.

- Транзитный проезд. Транзитный проезд минимизирован и количество проезжающих продолжает уменьшаться. Кто-то отказался из-за повышения стоимости, кто-то стал использовать платную хорду. Новые пропуска жителям Черкизово не выдаются уже более полугода. Почему не можем совсем закрыть проезд через улицу Тухачевского. Со стороны Черкизово живет масса родственников наших жителей, в т.ч. пожилые родители. Наши жители возят, например, детей в сады и школы в Черкизово, а черкизовские – в сады и школы на Силикатную и 3-ю Новую. Жители улицы Тельмана (наши жители со стороны Черкизово) продолжают платить членские взносы и участвовать в жизни поселка. Каждый случай предоставления пропуска жителю Черкизово рассматривался и будет рассматриваться индивидуально. Изменение стоимости для транзитного проезда обсуждается.

- Размер единовременного взноса на общее закрытие. Пока этот вопрос даже не ставится. Сумма будет рассчитана после согласования проекта всеми инстанциями. По ценам сегодняшнего дня проект закрытия по Варианту №2 может обойтись в сумму порядка 8 млн. рублей при условии закрытия улиц Коларова, Куйбышева, Лесной пр. и Свердлова за счет средств собственников и, учитывая предложения некоторых жителей профинансировать часть проекта. Можно было бы назвать усредненную сумму целевого взноса на закрытие по Варианту №2 (по периметру). На сегодняшний день это 10-12т.р. с собственника. Сумма может выплачиваться по частям.

- Кто и как собирает деньги на закрытие. Пока деньги на закрытие НЕ собираются.

- Членские взносы на следующий год НЕ увеличиваются ни для кого. После запуска КПП членские взносы увеличатся примерно на 1т.р./мес. Правление не преследует цель максимального удорожания проекта и будет стараться минимизировать расходы.

- Сумма целевого взноса будет зависеть от того, 1) какой проект нам согласуют – Вариант №2, который является предпочтительным, или Вариант №1 и 2) от тех параметров благоустройства, которые нам утвердят. Если этап согласования закончится ранее августа следующего года, все будут оповещены. При необходимости правление организует внеочередное общее собрание, на котором рассмотрим финансовые вопросы закрытия и сроки.

- Плата за въезд грузовой техники. Этот вопрос не связан с закрытием поселка. Когда-то лет 20 назад существовал дорожный фонд. Деньги в него вносили жители при строительстве дома. В зависимости от размера и местонахождения строящегося дома, вносились разные суммы. Когда производились дорожные работы на той или иной улице, жители этой улицы сбрасывались, а правление из дорожного фонда добавляло денежные средства. Есть предложение вернуться к этой практике. Когда поселок будет закрыт, можно будет ввести плату за разовый проезд грузовой техники.

- Уборка улиц за периметром. Если удастся согласовать Вариант №2, то убирать будем мы, как свою территорию, если не удастся, то этим будет заниматься город, как и сейчас.

- Вопрос закрытия поселка никак не связан с вопросами организации коммерческих услуг (платные услуги на пруду и т.п.). Данные вопросы относятся к предмету отдельного голосования.

- Значимые вопросы повестки собрания 2025 г.

На собрании 2024 г. не ставился на голосование вопрос о закрытии поселка. Поэтому официально это решение необходимо принять на собрании 2025 г. Причем в настоящий момент достаточно 1) принять «принципиальное» решение: ДА или НЕТ.

На текущем собрании нужно также принять решение о 2) предпочтительном варианте закрытия и согласовать единый 3) дизайн ограждений.

Только при условии принятия принципиального решения Правление и инициативная группа могут обратиться в администрацию г. Мытищи на предмет получения разрешения на установку ограждения вдоль леса и канала, т.к. устанавливаемое ограждение будет проходить за границей территории нашего СНТ.

В зависимости от получения положительного/отрицательного решения от администрации г. Мытищи, Правление будет прорабатывать окончательную схему закрытия поселка. Информирование жителей – обязательно.

Финансирование проекта закрытия в части целевых взносов будет осуществляться после получения согласований по факту решения очередного / внеочередного общего собрания.

Мероприятия, которые должны будут осуществляться при любом варианте: административные согласования, необходимые консультации, подведение электричества и системы видеонаблюдения к местам установки 2-х шлагбаумов будет осуществляться за счет членских взносов, имеющихся на расчетном счете.

В случае благоприятного решения собственников, рассчитываем, что к следующему собранию проект уже будет согласован и на основании согласований будет проработан план дальнейшей реализации проекта и определена сумма целевых взносов для дальнейшего финансирования.

Таким образом, уже в следующем году мы сможем реализовать существенную часть мероприятий, связанных с закрытием поселка.